# ELA English 官网建设方案

Website Development Proposal

版本 1.0

2025年11月

# 执行摘要

ELA English致力于为中国学生提供全方位的美国教育规划服务，涵盖留学申请、学术辅导、转学路径规划以及独特的真实商业沉浸式体验项目。本网站方案旨在构建一个专业、清晰、具有说服力的数字化平台，有效传达ELA的核心价值主张，吸引目标客户群体，并建立品牌信任度。

## 核心价值主张

- 真实商业体验：由具备创业背景和战略规划经验的团队领导

- AI驱动的规划系统：提供个性化学习路径和进度追踪

- 导师陪伴式成长：资深教育专家与商业领袖的双重指导

- 完整发展路径：从初中到大学转学、职业探索的全周期服务

# 项目背景与定位

## 市场背景

随着中国家庭对国际教育需求的持续增长，留学服务市场竞争日益激烈。传统留学机构主要聚焦于申请服务，而忽视了学生的长期发展和实际能力培养。ELA English通过独特的商业实践背景和AI技术赋能，为市场带来差异化价值。

## 品牌定位

ELA不仅是留学服务提供商，更是学生全面发展的战略合作伙伴。我们帮助学生：

- 理解世界运作的真实规则

- 掌握商业思维和战略判断能力

- 建立跨文化适应和沟通能力

- 培养自主决策和问题解决能力

## 核心痛点

- 不理解美国：对美国教育体系、社会文化和商业环境缺乏深入了解

- 不理解商业：缺乏实际商业思维和战略判断能力

- 缺乏方向：对未来发展路径模糊，不知道如何规划

- 语言能力弱：英语沟通和学术写作能力不足

# 网站架构规划

## 首页核心信息

- 帮助学生找到方向、建立真实能力、理解世界

- 提供学术发展、申请成功和真实成长的完整路径

- 服务范围：留学申请、转学路径、学术规划、辅导、沉浸式项目、AI学习引擎

## 为什么选择ELA

- 由教育专家和商业领袖共同创立

- 熟悉美国教育的资深导师

- 真实商业和战略专业知识

- AI驱动的规划和追踪系统

- 从初中到转学的完整发展路径

# 核心服务项目

| 项目类型 | 核心服务 | 独特优势 |
| --- | --- | --- |
| 留学申请 | 学术定位、年度规划、活动竞赛设计、文书策略与编辑、面试准备、申请管理 | 教育专业知识与真实商业叙事相结合 |
| CC转学路径 | IGETC评估、学期规划、TAG规划、UC PIQ辅导、GPA策略 | 成功转入UCLA、UCSD、UCI等名校 |
| 沉浸式项目 | 真实项目参与、战略工作坊、AI+导师反思系统、成长档案 | 战略团队领导，学习真实框架和决策方法 |

## 沉浸式项目亮点

- 由战略与创业团队领导

- 学习真实的决策方法和实践思维

- 美国社会文化沉浸

- AI+导师双轨反思系统

- 个人成长档案

# 市场推广策略

## 核心信息

让孩子理解世界、理解商业、理解自己

## 推广渠道

- 微信社群：家长群、留学交流群定期分享案例和教育资讯

- 小红书：发布留学经验、学生故事、教育干货内容

- 朋友圈：老客户推荐、成功案例分享、活动宣传

- 线下讲座：举办教育规划讲座、家长见面会

- 合作学校：与国际学校、培训机构建立合作

## 推广亮点

- 沉浸式体验：真实商业环境下的战略思维培养

- 跨文化成长：深度理解美国社会和商业文化

- 自我判断能力：通过AI+导师双轨反思培养独立思考

# 实施计划

## 时间线（8周）

- 第1周：需求确认、技术栈选择、素材收集

- 第2-3周：设计阶段 - 视觉设计、原型、移动端适配

- 第4-6周：开发阶段 - 前端页面、后端功能、CMS集成

- 第7周：测试阶段 - 功能测试、性能优化、SEO检查

- 第8周：上线部署 - 域名配置、正式上线、培训交付

## 预算估算

- UI/UX设计：$3,000 - $5,000

- 前端开发：$5,000 - $8,000

- 后端开发：$4,000 - $6,000

- 内容制作：$1,500 - $3,000

- 测试优化：$1,000 - $2,000

- 总计：$15,000 - $25,000

— 方案结束 —